**চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ**

**বিষয়**  : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য গঠিত **‘ইনোভেশন টিম’** কর্তৃক গৃহীত বাৎসরিক কর্মপরিচালনা সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা, নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত কর্মপরিকল্পনা সমূহের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ-

**সূত্র**  : ১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৮৩১.০৬.০০৯.১৬.৩১৮, তাং;- ২৮/১২/২০১৬ ইং

২। সিস্টেম এনালিষ্ট এর পত্র নং- ১৮.০৪.০০০০.৬৮০.১৬.০০৫.১৮/১৪৩৬-১৪৩৭, তাং;- ২৫/০৬/২০১৮ ইং

**সভার তারিখ** : **২৬/০৬/২০১৮ ইং** রোজ মঙ্গলবার, সময়- সকাল **১১.০০ ঘটিকা ।**

**সভার স্থান** : সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষ ।

**ভূমিকা**  : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবনী কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সহ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করনের নিমিত্তে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চবক এর পুনর্গঠিত ইনোভেশন টিমের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। জনাব মোঃ জাফর আলম - সদস্য(এএন্ডপি) - ইনোভেশন অফিসার।

২। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী - পরিকল্পনা প্রধান - সদস্য ।

৩। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী - সিস্টেমস এনালিষ্ট - সদস্য ।

৪। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা - উপ-সচিব - সদস্য ।

৫। জনাব জাহিদুল ইমাম - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য ।

৬। জনাব মোঃ হেলাল - নিরীক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য ।

৭। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন - প্রকিউরমেন্ট অফিসার - সদস্য ।

৮। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম - সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১ - সদস্য ।

৯। জনাব আরেফিন আদনান - ট্রাফিক অফিসার - সদস্য ।

১০। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন - সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি) - সদস্য ।

১১। জনাব মোঃ ওয়াকার খান - সিঃ কম্পিউটার অপাঃ - সদস্য- সচিব ।

**আলোচনা**  : বিষয়োক্ত ব্যাপারে অদ্য- **২৬/০৬/২০১৮**ইং তারিখে সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিস্তারিত আলাপ আলোচনা শেষে পূর্বের ইনোভেশন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতঃ অতি সহসা নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃনং-** | প্রস্তাবিত ইনোভেশন কাজ | সাল | বাস্তবায়নে | বর্তমান অবস্থা |
| ০১। | **চবক- ইনোভেশন টিমের ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ।** | ২০১৮ |  |  |
| ০২। |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃনং-** | **পূর্বের ইনোভেশন কাজের অগ্রগতি** | **সাল** | **বাস্তবায়নে** | **বর্তমান অবস্থা** |
| ০১। | চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড সিদ্ধান্ত সমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষন করন। | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ০২। | চবক এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন বার্থিং শিডিউল সেবা প্রদান। | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ০৩। | চবক এর ওয়েবসাইটে অনলাইন টেন্ডার নোটিশ সরবরাহ। | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ০৪। | অনলাইন রিক্রুটিং সিস্টেম চালুকরণ। | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ০৫। | ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চবক এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পাসপোর্ট গ্রহণের অনুমতি/অনাপত্তি প্রদান । | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট,  চবক | সমাপ্ত । |
| ০৬। | চট্টগ্রাম বন্দর কলেজের অটোমেশন সিস্টেম চালুকরণ । | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ০৭। | চবক স্পোর্টস কমপ্লেক্স অটোমেশন । | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ০৮। | বন্দর বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে অটোমেশন সিস্টেম চালুকরণ । | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ০৯। | অনালাইন ভেসেল বিল | ২০১৭ | ক) সিস্টেমস এনালিস্ট  খ) অর্থ হিসাব বিভাগ | সমাপ্ত । |
| ১০। | ওয়ান স্টপ সার্ভিস এট ঢাকা আইসিডি |  | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ১১। | বন্দরে ভিজিটর এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম চালুকরণ | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | সমাপ্ত । |
| ১২। | চবক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ কল্পে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন। | ২০১৮ | সিস্টেমস এনালিস্ট ও প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা | সমাপ্ত । |
| ১৩। | QR Code (বারকোড) এর মাধ্যমে চবক এর ফেইসবুক পেজ ([www.facebook.com/cpaactivities](http://www.facebook.com/cpaactivities)) - এ কর্ণফুলী চ্যানেলের জোয়ার-ভাটার তথ্য সহ চবক এর সকল Activities সকলে খুব সহজে দেখতে পারেন। | ২০১৮ | সিস্টেমস এনালিস্ট  ও  চীফ হাইড্রোগ্রাফার | সমাপ্ত । |
| ১৪। | বন্দরে কন্টেইনার ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণ । | ২০১৭ | ক) পরিচালক (পরিবহন)  খ) প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)  গ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ) | সমাপ্ত । |
| ১৫। | Simplification of Pension in CPA | ২০১৮ | প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | সমাপ্ত । |
| ১৬। | চবক এর কন্টেইনার অপারেশন দ্রুত করার উদ্দেশ্যে অনলাইন বুকিং সিস্টেম চালুকরণ । | ২০১৭ | ক) পরিচালক (পরিবহন)  খ) প্রধান প্রকৌশলী(যান্ত্রিক) | সমাপ্ত । |
| ১৭। | বাজেট মনিটরিং সিস্টেম ইন সিপিএ | ২০১৮ | ক) সিস্টেমস এনালিস্ট  খ) অর্থ হিসাব বিভাগ | সমাপ্ত । |
| ১৮। | মোবাইল এ্যাপস্‌ এর মাধ্যমে বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদান । | ২০১৭ | পরিচালক (প্রশাসন), চবক | চলমান প্রক্রিয়া। |
| ১৯। | Short Code এর মাধ্যমে হেল্প ডেস্ক সিস্টেম চালুকরণ। | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | চলমান প্রক্রিয়া। |
| ২০। | চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর ভবনে ০১টি ইনফরমেশন কিয়ক্স স্থাপন। | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট, চবক | চলমান প্রক্রিয়া। |
| ২১। | চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের এম শেডস্থ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে ০১টি ইনফরমেশন কিয়ক্স স্থাপন । | ২০১৮ | সিস্টেমস এনালিষ্ট,  চবক | চলমান প্রক্রিয়া। |
| ২২। | বন্দর কর্তৃপক্ষ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন। | ২০১৭ | সিস্টেমস এনালিষ্ট | চলমান প্রক্রিয়া। |
| ২৩। | বন্দর মহিলা কলেজে অটোমেশন সিস্টেম চালু করণ। | ২০১৮ | সিস্টেমস এনালিস্ট | চলমান প্রক্রিয়া। |
| ২৪। | বন্দরে ভ্যাহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণ । |  | পরিচালক (নিরাপত্তা) | প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ২৫। | বন্দর বার্তা নিউজ পোর্টাল তৈরীকরন । | ২০১৮ | সিস্টেমস এনালিষ্ট,  চবক | প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । |
| ২৬। | Port Estate Information System | ২০১৮ | **উপ-ব্যবস্থাপক (ভূমি) ও**  **সিস্টেমস এনালিস্ট** | **প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।** |
| ২৭। | Port Case Management System | ২০১৮ | **আইন কর্মকর্তা ও**  **সিস্টেমস এনালিস্ট** | **প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।** |
| ২৮। | Online Application for Gate pass (Foreigners) | ২০১৮ | **সচিব, চবক ও**  **সিস্টেমস এনালিস্ট** | **প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।** |
| ২৯। | SOP (Standard Operating Procedure) for CPA | ২০১৮ | **উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)** | **প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।** |

**গৃহীত সিদ্ধান্ত**-

০১। সভায় আলোচনা পর্যালোচনা শেষেকমিটির সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত **নতুন ০৪টি ইনোভেশন কাজ** শুরু করা এবং আগামী ২০১৮-২০১৯ সালের ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রক্রিয়াধীন ইনোভেশন কাজসমূহ যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ।

উপরোক্ত বিষয় সমূহ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রনালয় এর মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে চাহিদা মোতাবেক অবহিত করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আর কোনো আলোচ্য সূচী না থাকায় ইনোভেশন টিমের উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি করা হয় ।

(মোঃ জাফর আলম)

যুগ্ন-সচিব

সদস্য(এএন্ডপি) ও

ইনোভেশন অফিসার

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[zafar.alam@gmail.com](mailto:zafar.alam@gmail.com)

স্মারক নং- ১৮.০৪.০০০০.৬৮০.১৬.০০৫.১৮ তারিখঃ ২৬/০৬/২০১৮ইং

**অনুলিপিঃ**

সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সকল সদস্য/চবক ।

২। সকল বিভাগীয় প্রধান/চবক ।

৩। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী - পরিকল্পনা প্রধান, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৪। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী - সিস্টেমস এনালিষ্ট , সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৫। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা - উপ-সচিব, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৬। জনাব জাহিদুল ইমাম - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৭। জনাব মোঃ হেলাল - নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৮। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন - প্রকিউরমেন্ট অফিসার, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৯। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম - সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

১০। জনাব আরেফিন আদনান - ট্রাফিক অফিসার, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

১১। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন- সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি)- সদস্য-ইনোভেশন টিম ।

১২। জনাব মোঃ ওয়াকার খান, সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, সদস্য-সচিব- ইনোভেশন টিম ।

১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সহকারী ।

(মোঃ জাফর আলম)

যুগ্ন-সচিব

সদস্য(এএন্ডপি) ও

ইনোভেশন অফিসার

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[zafar.alam@gmail.com](mailto:zafar.alam@gmail.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্র নং-** | **ইনোভেশন কাজ** | **সাল** | **বাস্তবায়নে** | **বর্তমান অবস্থা** |
| ০১। |  |  |  |  |
| ০২। |  |  |  |  |
| ০৩। |  |  |  |  |
| ০৪। |  |  |  |  |
| ০৫। |  |  |  |  |
| ০৬। |  |  |  |  |
| ০৭। |  |  |  |  |
| ০৮। |  |  |  |  |
| ০৯। |  |  |  |  |
| ১০। |  |  |  |  |